Nabavka materijala
1. Provera materijala na stanju
  Kratak opis: Na osnovu plana poslovanja i raspoloživih materijala se procenjuje da li je potrebno vršiti nabavku.
  Učesnici: menadžer, magacioner
  Preduslovi: Postoji plan poslova.
  Postuslovi: Izrađen je plan nabavke.
  Glavni tok:
  1. Menadžer kontaktira magacionera o trenutnom stanju.
    1. Ako su svi potrebni materijali raspoloživi prelazi se na korak 2.
    2. Ako neki potrebni materijal nije raspoloživ, dodaje se stavka u plan nabavke.
  2. Menadžer izrađuje plan nabavke.
  Alternativni tok: /
  Ulaz: Spisak poslova
  Izlaz: Plan nabavke
2. Izbor dobavljača
  Kratak opis: Na osnovu plana nabavke, menadžer vrši odabir dobavljača.
  Učesnici: menadžer
  Preduslovi: Postoji plan nabavke.
  Postuslovi: Izrađen je spisak dobavljača.
  Glavni tok:
  1. Menadžer procenjuje plan nabavke.
    1. Ako plan nabavke nema stavke, prelazi se na korak 6.
    2. Ako plan nabavke ima stavke, prelazi se na korak 2.
  2. Menadžer oglašava nabavku.
  3. Menadžer prikuplja ponude dobavljača sa kojima je ranije sarađivao.
  4. Čeka se istek oglasa iz koraka 2.
  5. Menadžer prikuplja ponude dobavljača koji su se javili po oglasu.
  6. Menadžer vrši odabir dobavljača iz obe liste, na osnovu kvaliteta, cene i uslova nabavke.
  Alternativni tok: /
  Ulaz: Plan nabavke
  Izlaz: Spisak dobavljača

1. Predaja i ispunjavanje naloga
  Kratak opis: Izrada, predaja i ispunjavanje naloga za nabavku materijala.
  Učesnici: menadžer, dobavljač
  Preduslovi: Postoji spisak dobavljača.
  Postuslovi: Dobavljač je ispunio nalog.
  Glavni tok:
  1. Menadžer kontaktira dobavljače.
  2. Određuje se vreme isporuke.
  3. Određuje se transport (firmin ili dobavljačev).
  4. Menadžer izrađuje nalog i predaje ga dobavljaču.
  5. Dobavljač u određenom vremenskom roku ispunjava nalog.
  6. Dobavljač ili transport dopremaju robu.
  Alternativni tok:
  1. U koraku 5, ako dobavljač ne ispuni svoje obaveze u roku:
    1. Ako je moguće ispuniti nalog, dobavljaču se produžava rok za ispunjavanje naloga i određuju mu se penali.
    2. Ako nije moguće ispuniti nalog, on se odbacuje i izrađuje se novi plan nabavke za zadati materijal.
  Ulaz: Spisak dobavljača
  Izlaz: Ispunjeni nalozi

1. Prihvatanje materijala
  Kratak opis: Inspekcija nabavljenih materijala.
  Učesnici: Kontrolor kvaliteta
  Preduslovi: Izvršena nabavka materijala.
  Postuslovi: Materijali zadovoljavaju kriterijume.
  Glavni tok:
  1. Kontrolor kvaliteta procenjuje količinu materijala.
  2. Kontrolor kvaliteta procenjuje kvalitet materijala.
  3. Kontrolor kvaliteta daje dozvolu za korišćenje materijala.
  Alternativni tok:
  1. U koraku 1, ako je količina materijala manja od naručene količine:
    1. Kontrolor kvaliteta dostavlja izveštaj menadžeru koji procenjuje da li je problem nastao na strani dobavljača ili firme.
      1. Ako je problem nastao na strani dobavljača, šalje se zahtev za isporuku materijala koji nedostaje ili se izvršava nova nabavka i određuju se penali dobavljaču.
      2. Ako je problem nastao na strani firme, određuje
  2. U koraku 2, ako je materijal manjeg kvaliteta:
    1. Dobavljaču se šalje za isporuku materijala odgovarajućeg kvaliteta.
    2. Isporučeni materijali se vraćaju dobavljaču.
    3. Ako je ponovna isporuka moguća, ona se izvršava.
    4. Ako nije moguća, onda se započinje nova nabavka materijala.
  Ulaz: Ispunjen nalog nabavke.
  Izlaz: Izveštaj kontrolora kvaliteta.
2. Kupovina i isplata materijala
  Kratak opis: Vrši se isplata nabavljenih materijala.
  Učesnici: finansijski direktor, dobavljač
  Preduslovi: Nabavljeni materijali ispunjavaju sve uslove.
  Postuslovi: Određen je način plaćanja dobavljaču.
  Glavni tok:
  1. Finansijski direktor određuje vrednost nabavke na osnovu izveštaja kontrolor kvalitetaa.
  2. Obračunavaju se penali za dobavljača ako postoje.
  3. Finansijski direktor i dobavljač određuju način plaćanja.
  Alternativni tok: /
  Ulaz: Izveštaj o kvalitetu materijala.
  Izlaz: Nalog za isplatu